Bài 1 :ỨNG DỤNG QUẢN LÍ CÔNG VIỆC

User _Story : Tạo công việc mới

Vai trò :

Mục đích :Người dùng muốn thêm công việc mới

Giải thích mục đích :Ghi chú lại những công việc và theo dõi , quản lí tiến độ công việc

Dùng phương pháp User Point

Tổ chức cuộc họp Planning Poker

| Tên thành viên | Điểm đánh giá Story Point |
| --- | --- |
| Nguyễn Văn A | 5 |
| Nguyễn Văn B | 3 |
| Nguyễn Văn C | 5 |
| Nguyễn Văn D | 8 |

Điểm Story  = (5+3+5+8 ) /4 = 5,25

Kết Luận : So sánh điểm Story Point với các tack trước đưa ra kết luận

Việc tạo task không quá phức tạp , gồm thiết kế form , xử lý dữ liệu và thông báo

- Mức độ TRUNG BÌNH

Bài 2 : ỨNG DỤNG WED BÁN HÀNG TRỰC TUYẾN

User Story: Thanh toán đơn hàng

- Vai trò: Khách hàng

- Mục đích: Khách hàng muốn thanh toán đơn hàng đã chọn

- Giải thích mục đích:

  - Hoàn tất quá trình mua sắm trên website

  - Trả tiền bằng nhiều phương thức (thẻ tín dụng, ví điện tử…)

  - Nhận được xác nhận đơn hàng thành công, yên tâm về việc thanh toán

Dùng phương pháp Story Points

Tổ chức cuộc họp Planning Poker

| Tên thành viên | Điểm đánh giá Story Point |
| --- | --- |
| Nguyễn Văn A | 8 |
| Nguyễn Văn B | 5 |
| Nguyễn Văn C | 8 |
| Nguyễn Văn D | 13 |

Tính điểm Story Point trung bình

Story Point TB=8+5+8+134=344=8,5≈8

Kết luận & Giải thích

- Nhóm thống nhất Story Point ≈ 8 (mức độ khá phức tạp trong dãy Fibonacci).

Bài 3 :

1. User Story

User Story:
“Là người dùng, tôi muốn thêm sản phẩm vào giỏ hàng để có thể mua hàng trong một đơn hàng duy nhất.”

2. Bảng ước lượng bằng Planning Poker

| Thành viên | Điểm Story (Fibonacci) | Giải thích lý do ngắn gọn |
| --- | --- | --- |
| Nguyễn Văn A | 5. | Chức năng chủ yếu là thêm/xóa/cập nhật sản phẩm trong giỏ, không có thuật toán phức tạp.. |
| Nguyễn Văn B. | 8. | Cần xử lý nhiều trạng thái (thêm, sửa số lượng, xóa), kiểm tra tồn kho và đồng bộ với backend.. |
| Nguyễn Văn C. | 5. | Logic tương đối rõ ràng, có thể tái sử dụng nhiều thành phần UI và API có sẵn.. |
| Nguyễn Văn D. | 8 | Lo về các case lỗi (hết hàng, sản phẩm ngừng bán), phải đảm bảo trải nghiệm người dùng mượt. |

Thảo luận & sự khác biệt

- Có hai mức ước lượng: 5 và 8.

- Nhóm chọn 5 điểm vì:

  - Tập trung vào logic cơ bản: thêm sản phẩm, cập nhật số lượng, xóa sản phẩm khỏi giỏ.

  - Không tính quá sâu các chức năng phức tạp như mã giảm giá, phí vận chuyển, thanh toán online.

- Nhóm chọn 8 điểm vì:

  - Coi luôn cả việc xử lý lỗi, kiểm tra tồn kho, đồng bộ nhiều thiết bị (nếu có).

  - Cần thêm thời gian để viết test, đảm bảo không mất dữ liệu trong giỏ.

Bài 4 “TÍNH NĂNG ĐĂNG NHẬP ỨNG DỤNG NGÂN HÀNG TRỰC TUYẾN”

1. User Story cần ước lượng

2. Kết quả Planning Poker – Mỗi thành viên chọn lá bài

| Tên thành viên | Điểm đánh giá Story Point |
| --- | --- |
| Nguyễn Văn A | 8 |
| Nguyễn Văn B | 5 |
| Nguyễn Văn C | 8 |
| Nguyễn Văn D | 13 |

Phân tích sự khác biệt & thảo luận

| Điểm | Lý do thành viên chọn |
| --- | --- |
| 5 SP | - Đăng nhập là chức năng phổ biến, logic không quá phức tạp. - Chủ yếu gồm UI + API + validate. |
| 8 SP | - Cần xử lý bảo mật cơ bản (mã hóa mật khẩu, khóa sau số lần đăng nhập sai). |
| 13 SP | - Bao gồm thêm OTP hoặc xác thực hai lớp (2FA). - Rủi ro bảo mật cao → cần test kỹ. |

Bài 5 ỨNG DỤNG QUẢN LÝ CÔNG VIỆC

- Sử dụng các phương pháp ước lượng

Liệt kê các User Story và đánh giá Story Point

    - Tạo công việc

- Vai trò

- Mục đích

- Giải thích lí do

Tạo Planning Poker để đánh giá Story Point

| Tên thành viên | Điểm đánh giá Story Point |
| --- | --- |
| Nguyễn Văn A | 8 |
| Nguyễn Văn B | 5 |
| Nguyễn Văn C | 8 |
| Nguyễn Văn D | 13 |

Tính điểm Story Point = (8+5+8+13)/4 =8.5

Đánh giá mức độ : trung bình.

Bài 6 : ỨNG DỤNG QUẢN LÝ CÔNG VIỆC

1. Xác định Mục tiêu Sprint (Sprint Goal)

“Hoàn thành những tính năng cốt lõi của ứng dụng quản lý công việc: tạo công việc và đánh dấu hoàn thành công việc.”

2. Chọn User Stories từ Product Backlog

Hai User Stories được chọn:

| User Story | Mô tả | Lý do chọn |
| --- | --- | --- |
| US1 – Tạo công việc mới | Cho phép người dùng tạo một task mới | Là chức năng cốt lõi nhất → không có thì ứng dụng không dùng được |
| US3 – Đánh dấu hoàn thành | Mark task as completed | Giúp người dùng theo dõi tiến độ, hoàn thiện luồng cơ bản |

3. Phân chia User Stories thành Task

User Story 1: Tạo công việc mới

| Task | Mô tả chi tiết |
| --- | --- |
| Task 1 | Thiết kế UI form tạo công việc |
| Task 2 | Viết logic validate (tiêu đề, ngày hạn, mô tả) |
| Task 3 | Xây dựng API “Create Task” |
| Task 4 | Gắn API vào UI, gửi dữ liệu lên server |
| Task 5 | Hiển thị lại danh sách task sau khi thêm thành công |
| Task 6 | Viết test (manual & unit) cho chức năng |

User Story 3: Đánh dấu hoàn thành công việc

| Task | Mô tả chi tiết |
| --- | --- |
| Task 1 | Thêm nút “Hoàn thành” trên giao diện |
| Task 2 | Tạo API cập nhật trạng thái Complete |
| Task 3 | Hiển thị icon màu xanh / dấu check cho công việc đã hoàn thành |
| Task 4 | Cập nhật bộ lọc (ẩn/hiện công việc hoàn thành) |
| Task 5 | Kiểm thử lại toàn bộ luồng hoàn thành task |

4. Ước lượng công việc cho mỗi User Story (T-Shirt Sizes)

User Story 1: Tạo công việc mới

| User Story | T-shirt Size | Lý do |
| --- | --- | --- |
| Tạo công việc mới | M – Medium | Gồm UI + API + validate + hiển thị lại. Không quá khó nhưng nhiều bước cần phối hợp. |

User Story 3: Đánh dấu hoàn thành

| User Story | T-shirt Size | Lý do |
| --- | --- | --- |
| Đánh dấu hoàn thành | S – Small | Chỉ gồm cập nhật trạng thái + icon UI, không nhiều form hay validate. |

Bài 7 : Ứng dụng đăng ký tài khoản

      - CHIA NHỎ USER STORY THÀNH CÁC TASK CỤ THỂ

| STT | Task | Mô tả chi tiết |
| --- | --- | --- |
| T1 | Thiết kế giao diện form đăng ký | Tạo UI gồm: Họ tên, Email, Mật khẩu, Nhập lại mật khẩu, nút Đăng ký |
| T2 | Xử lý kiểm tra dữ liệu (Validation) | Kiểm tra email hợp lệ, mật khẩu đủ mạnh, 2 mật khẩu trùng nhau |
| T3 | Viết API đăng ký tài khoản | Tạo endpoint đăng ký → gửi dữ liệu form lên server |
| T4 | Lưu dữ liệu vào cơ sở dữ liệu | Tạo bảng User, mã hóa mật khẩu, lưu thông tin người dùng |
| T5 | Hiển thị thông báo đăng ký thành công | Màn hình popup hoặc message cho biết đã tạo tài khoản |
| T6 | Xử lý thông báo lỗi | Nếu email trùng, dữ liệu sai → báo lỗi rõ ràng |
| T7 | Kiểm thử (Test case & kiểm thử thủ công) | Kiểm tra toàn bộ luồng đăng ký và các trường hợp lỗi |

      - LÝ DO LỰA CHỌN CÁC TASK

| Task | Lý do chọn |
| --- | --- |
| T1 – UI Form đăng ký | Là bước đầu tiên người dùng tương tác → cần có giao diện rõ ràng |
| T2 – Validation | Tránh tạo tài khoản sai, bảo vệ dữ liệu, trải nghiệm tốt hơn |
| T3 – API đăng ký | Kết nối giữa frontend và backend, không thể thiếu |
| T4 – Lưu vào DB | Để tài khoản hoạt động, phải lưu thông tin thật vào database |
| T5 – Thông báo thành công | Người dùng biết họ đăng ký thành công |
| T6 – Thông báo lỗi | Giúp người dùng biết sai ở đâu để sửa lại |
| T7 – Kiểm thử | Đảm bảo tất cả task hoạt động đúng trước khi hoàn thành User Story |

      - ƯỚC LƯỢNG ĐỘ PHỨC TẠP CHO TỪNG TASK (T-shirt Size)

| Task. | T-shirt Size. | Lý do ước lượng. |
| --- | --- | --- |
| T1 – UI Form. | M. | Nhiều trường nhập + điều hướng + xử lý hiển thị. |
| T2 – Validation. | M. | Gồm kiểm tra email, mật khẩu, lỗi nhập liệu. |
| T3 – API đăng ký. | M/L. | Tùy vào độ phức tạp backend, thường mức Medium hoặc Large. |
| T4 – Lưu vào DB. | M. | Tạo bảng, mã hóa mật khẩu, insert dữ liệu. |
| T5 – Thông báo thành công. | S. | Chỉ cần hiển thị message. |
| T6 – Thông báo lỗi. | S–M. | Nếu chỉ UI → S; nếu thêm logic backend → M. |
| T7 – Kiểm thử. | S. | Chủ yếu chạy test thủ công và có thể viết test đơn giản |

Bài 8 : TÍNH VELOCITY & LẬP KẾ HOẠCH SPRINT

- Tính Velocity của nhóm

Sprint 1 – Dữ liệu

| User Story | Story Point | Trạng thái | Ghi nhận Velocity |
| --- | --- | --- | --- |
| US1 | 5 | Hoàn thành | +5 |
| US2 | 8 | Hoàn thành | +8 |
| US3 | 3 | Không hoàn thành | +0 |

Velocity Sprint 1 = 5 + 8 = 13

Sprint 2 – Dữ liệu

| User Story | Story Point | Trạng thái | Ghi nhận Velocity |
| --- | --- | --- | --- |
| US4 | 13 | Hoàn thành | +13 |
| US5 | 5 | Hoàn thành | +5 |
| US6 | 8 | Không hoàn thành | +0 |

Velocity Sprint 2 = 13 + 5 = 18

2. Tính Velocity trung bình của nhóm

Velocity trung bınh=13+182=15.5
Làm tròn: ≈ 16 Story Points

4. Lựa chọn User Stories cho Sprint tiếp theo

Giả sử Product Backlog có các User Stories sau:

| User Story | Story Point |
| --- | --- |
| US7 – Tạo nhãn công việc | 5 |
| US8 – Lọc công việc theo trạng thái | 3 |
| US9 – Tạo tài khoản người dùng | 8 |
| US10 – Đăng nhập | 5 |
| US11 – Thông báo nhắc việc | 13 |

Chọn User Stories phù hợp với Velocity ~ 16 SP

Phương án chọn tối ưu:

| User Story | SP | Chọn? | Lý do |
| --- | --- | --- | --- |
| US9 | 8 | x | Quan trọng – yêu cầu trước đăng nhập |
| US8 | 3 | x | Nhẹ – giúp đạt gần Velocity |
| US7 | 5 | x | Tổng vừa đủ |

Bài 9 :

1. Ước lượng công việc bằng Story Points

User Story được chọn:

US1 – “Tạo công việc mới”

Ước lượng Story Points

| Yếu tố đánh giá | Mức độ | Ảnh hưởng |
| --- | --- | --- |
| Số lượng thao tác người dùng | Trung bình | Người dùng nhập tiêu đề, mô tả, hạn |
| Độ phức tạp logic | Trung bình | Cần validation + cập nhật danh sách |
| Phụ thuộc backend | Có | Cần API CreateTask |
| Rủi ro | Thấp | Không nhiều kịch bản đặc biệt |

Chọn Story Point = 5 (theo dãy Fibonacci: 1 – 2 – 3 – 5 – 8 – 13).

Lý do chọn 5 điểm:

- Có UI + Validation + API, phức tạp vừa → phù hợp mức 5 SP

- Không quá đơn giản (3 SP) và cũng không đủ lớn để lên 8 SP

- Áp dụng Planning Poker để ước lượng

### Kết quả Planning Poker

| Thành viên | Lá bài | Lý do chọn |
| --- | --- | --- |
| Nguyễn Văn A | 5 | Tính năng vừa, có UI + API |
| Nguyễn Văn B | 8 | Nghĩ rằng validation nhiều và API phức tạp |
| Nguyễn Văn C | 5 | Phức tạp trung bình, không quá rủi ro |
| Nguyễn Văn D | 3 | Cho rằng API đơn giản, ít trường |

Thảo luận chênh lệch

- Người chọn 3 SP: đánh giá thấp rủi ro API

- Người chọn 8 SP: lo validation và backend phụ thuộc

- Team đồng thuận: API và UI ở mức trung bình ⇒ chọn 5 SP

➡ Kết quả Planning Poker cuối cùng: 5 SP

Chọn User Stories phù hợp với Velocity cho Sprint tiếp theo

Danh sách Product Backlog

| User Story | Điểm SP |
| --- | --- |
| US1 – Tạo công việc mới | 5 |
| US2 – Chỉnh sửa công việc | 8 |
| US3 – Quản lý danh sách công việc | 5 |
| US4 – Gắn nhãn công việc | 3 |
| US5 – Tạo tài khoản mới | 8 |
| US6 – Đăng nhập | 3 |

Chọn các User Story phù hợp với Velocity = 18 SP

Phương án tối ưu nhất:

| User Story | SP | Lý do chọn |
| --- | --- | --- |
| US1 – Tạo công việc mới | 5 | Cốt lõi của ứng dụng |
| US2 – Chỉnh sửa công việc | 8 | Hoàn thiện chức năng quan trọng |
| US6 – Đăng nhập | 3 | Nhẹ + cần cho bảo mật |
| US4 – Gắn nhãn công việc | 3 | Tối ưu trải nghiệm người dùng |

Bài 10 :

1. User Story được chọn

User Story – Tạo tính năng giỏ hàng

“Là một khách hàng, tôi muốn thêm sản phẩm vào giỏ hàng để có thể chọn nhiều sản phẩm và thanh toán trong một đơn hàng.”

2. Chia nhỏ User Story thành các Task

| STT | Task | Mô tả chi tiết |
| --- | --- | --- |
| T1 | Thiết kế giao diện giỏ hàng (Cart UI) | Hiển thị danh sách sản phẩm, hình ảnh, giá, số lượng, tổng tiền |
| T2 | Xử lý thêm sản phẩm vào giỏ | Nhấn “Add to Cart” → thêm sản phẩm vào trạng thái giỏ |
| T3 | Xử lý tăng/giảm số lượng sản phẩm | Nút “+ / –” để thay đổi số lượng từng sản phẩm |
| T4 | Viết API giỏ hàng | Endpoint: POST add-to-cart, GET cart, PUT update quantity |
| T5 | Tính tổng số lượng và tổng tiền | Tự động cập nhật mỗi khi thay đổi giỏ |
| T6 | Lưu giỏ hàng (LocalStorage / DB) | Lưu trạng thái giỏ khi reload trang |
| T7 | Kiểm thử tính năng giỏ hàng | Test UI, API, xử lý lỗi, empty cart |

3. Lý do chia thành các Task trên

| Task | Lý do |
| --- | --- |
| T1 | UI là phần người dùng tương tác trực tiếp → cần rõ ràng |
| T2 | Chức năng cốt lõi của giỏ hàng |
| T3 | Thao tác thường dùng của khách hàng |
| T4 | API là cầu nối giữa FE ↔ BE → cần tách riêng |
| T5 | Giúp người dùng biết chi phí khi mua hàng |
| T6 | Đảm bảo trải nghiệm mượt mà, giỏ không bị reset |
| T7 | Xác minh toàn bộ luồng hoạt động đúng như yêu cầu |

4. Ước lượng độ phức tạp (Story Points)

| Task | Story Points | Giải thích |
| --- | --- | --- |
| T1 – UI | 5 SP | UI nhiều thành phần, độ phức tạp trung bình |
| T2 – Add to cart | 3 SP | Logic đơn giản, ít rủi ro |
| T3 – Quantity update | 5 SP | Logic cập nhật số lượng + cập nhật tổng tiền |
| T4 – API | 8 SP | Backend phức tạp hơn, nhiều endpoint |
| T5 – Tính tổng tiền | 3 SP | Công thức đơn giản |
| T6 – Lưu giỏ hàng | 3 SP | LocalStorage hoặc DB, độ phức tạp thấp |
| T7 – Testing | 2 SP | Test UI + API |

Tổng Story Points của User Story này = 5 + 3 + 5 + 8 + 3 + 3 + 2 = 29 SP

6. Chọn các công việc phù hợp với Velocity để triển khai trong Sprint

Chia thành 2 Sprint:

Sprint 1 (20 SP tối đa)

Chọn các task quan trọng để giỏ hàng chạy được:

| Task | SP |
| --- | --- |
| T1 – UI | 5 |
| T2 – Add to Cart | 3 |
| T3 – Quantity | 5 |
| T5 – Tính tổng tiền | 3 |
| T7 – Testing | 2 |

Tổng Sprint 1 = 18 SP (phù hợp Velocity)
Giỏ hàng hoạt động cơ bản
Đủ để Demo trong Sprint Review

Sprint 2 (20 SP tối đa)

| Task | SP |
| --- | --- |
| T4 – API Giỏ hàng | 8 |
| T6 – Lưu giỏ hàng | 3 |
| + bug-fix/ cải tiến | 1–2 SP |

Tổng Sprint 2 = khoảng 12–15 SP
Tập trung backend + tối ưu giỏ hàng