MUA SẮM TRỰC TUYẾN

Bài 5 :

- Các Sprint có trong hệ thống

| Tên Sprint | Độ ưu tiên | Thời gian |
| --- | --- | --- |
| Đăng kí , đăng nhập | 1 | 1 tuần |
| Xem ds sản phẩm | 2 | 1 tuần |
| Thêm vào giỏ hàng | 3 | 1 tuần |

- Chọn Sprint xem danh sách sản phẩm

| Công việc | Mô tả chi tiết | Team | Thành viên |
| --- | --- | --- | --- |
| + Giao diện ds sản phẩm | Hiển thị chi tiết ds sản phẩm | FE | A |
| + Tìm kiếm sản phẩm | Khách hàng có thể tìm kiếm | FE | A |
| + Lọc ds spham theo giá | KH lọc sp tăng , giảm 1 trong khoảng | FE | B |
| + API ds sản phẩm | Viết API->DSSP | FE | C |

- Daily : Tổ chức cuộc họp sáng mỗi ngày vào lúc 8h 15p

- Sprint Review

1, Các công việc hoàn thành

- Hiển thị ds sản phẩm

- Tìm kiếm sản phẩm theo tên

2, Các công việc chưa hoàn thành

- Chưa lọc được theo khoảng giá (Từ - Đến)

Bài 6 : User Stories và Product Backlog -> Mong muốn của người dùng

User Stories :

| Tên user story | Người dùng tính năng | Nhu cầu sử dụng | Lí do sử dụng |
| --- | --- | --- | --- |
| Tìm kiếm sản phẩm | Khách hàng | Tôi muốn nhập từ khóa sản phẩm theo tên | Muốn tìm kiếm để lấy thông tin sản phẩm cần mua |
| Lọc sp theo giá | Khách hàng | Tôi muốn lọc ra các sản phẩm theo khoảng giá lựa chọn | Để phù hợp với số tiền có thể mua |
| Tìm kiếm danh sách sản phẩm | Khách hàng | Tôi muốn tìm kiếm sản phẩm theo tên | Để nhanh chóng tìm thấy món hàng mình cần. |
| Thêm sp vào giỏ hàng | Khách hàng | Tôi muốn thêm sản phẩm vào giỏ hàng | Để tôi có thể mua nhiều sản phẩm cùng lúc |
| Xóa sản phẩm khỏi giỏ hàng | Khách hàng | Tôi muốn xóa sản phẩm khỏi giỏ | Để tôi có thể quản lý những sản phẩm tôi thực sự muốn mua |
| Thanh toán đơn hàng | Khách hàng | Tôi muốn thanh toán bằng nhiều phương thức (COD, ví điện tử, thẻ) | Để tôi có thể chọn cách thanh toán tiện lợi nhất |
| Xem lịch sử mua hàng | Khách hàng | Tôi muốn xem lại các đơn hàng đã mua | Để tôi có thể kiểm tra trạng thái đơn hàng và lịch sử giao dịch |

Product Backlog :

| STT | Danh sách user story | Độ ưu tiên | Tiêu chí chấp nhận |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Tìm kiếm sản phẩm | Cao | + Người dùng nhập vào ô tìm kiếm + Nhấn vào button tìm kiếm hiển thị đúng danh sách sản phẩm theo tên + TH không có sản phẩm thì hiển thông báo |
| 2 | Lọc sản phẩm theo giá | Trung bình | - Người dùng chọn khoảng giá (từ – đến) - Danh sách sản phẩm hiển thị đúng theo mức giá đã chọn - Nếu không có sản phẩm trong khoảng giá → Hiển thị thông báo phù hợp |
| 3 | Tìm kiếm danh sách sản phẩm | Cao | - Người dùng có thể tìm danh sách theo từ khóa - Hiển thị danh sách dưới dạng grid/list - Kết quả tải nhanh, không bị treo - Tìm kiếm trả về tất cả sản phẩm có chứa từ khóa (theo tên/mô tả) |
| 4 | Thêm sp vào giỏ hàng | Trung bình | - Nhấn “Thêm vào giỏ hàng” → Sản phẩm được thêm thành công - Giỏ hàng hiển thị đúng số lượng sản phẩm - Hiển thị thông báo “Đã thêm vào giỏ hàng |
| 5 | Xóa sản phẩm khỏi giỏ hàng | Trung bình | - Người dùng nhấn nút “Xóa” → Sản phẩm biến mất khỏi giỏ - Tổng tiền được tính lại chính xác |
| 6 | Thanh toán đơn hàng | Cao | - Người dùng chọn phương thức thanh toán (COD, ví điện tử, thẻ) - Hệ thống tạo đơn hàng thành công - Hiển thị thông báo “Đặt hàng thành công” |
| 7 | Xem lịch sử mua hàng | Thấp | - Người dùng xem lại danh sách đơn hàng đã mua - Click vào đơn hàng → xem chi tiết - Hiển thị đúng trạng thái đơn hàng |

Bài 7 :

Ứng dụng đặt vé xem phim

User Stories :

A. Tìm kiếm & khám phá phim

- US01 – Tìm kiếm phim theo tên
Tôi là một khách hàng, tôi muốn tìm kiếm phim theo tên để tôi có thể nhanh chóng tìm phim mình muốn xem.

- US02 – Lọc phim theo thể loại
Tôi là một khách hàng, tôi muốn lọc phim theo thể loại để tôi có thể chọn phim phù hợp sở thích.

- US03 – Xem thông tin chi tiết phim
Tôi là một khách hàng, tôi muốn xem trailer, diễn viên và mô tả phim để tôi có thể quyết định có mua vé hay không.

B. Xem lịch chiếu

- US04 – Xem lịch chiếu theo ngày
Tôi là một khách hàng, tôi muốn xem lịch chiếu của phim theo từng ngày để tôi có thể chọn thời gian phù hợp.

- US05 – Chọn rạp chiếu & phòng chiếu
Tôi là một khách hàng, tôi muốn chọn rạp chiếu theo vị trí gần nhất để tôi có thể thuận tiện đi xem.

C. Đặt vé

- US06 – Chọn ghế trong sơ đồ ghế
Tôi là một khách hàng, tôi muốn xem sơ đồ ghế và chọn ghế mong muốn để tôi có thể ngồi ở vị trí phù hợp.

- US07 – Xác nhận thông tin vé
Tôi là một khách hàng, tôi muốn xem lại đầy đủ thông tin suất chiếu – rạp – ghế – giá trước khi thanh toán để tránh sai sót.

D. Thanh toán

- US08 – Thanh toán online
Tôi là một khách hàng, tôi muốn thanh toán bằng thẻ, ví điện tử hoặc mã QR để tôi có thể thanh toán nhanh chóng.

- US09 – Nhận vé điện tử (QR Code)
Tôi là một khách hàng, tôi muốn nhận mã QR ngay sau thanh toán để tôi có thể vào rạp mà không cần in vé.

E. Quản lý & thông báo

- US10 – Nhận thông báo phim mới
Tôi là một khách hàng, tôi muốn nhận thông báo khi có phim hoặc lịch chiếu mới để tôi không bỏ lỡ suất chiếu hấp dẫn.

- US11 – Xem lịch sử đặt vé
Tôi là một khách hàng, tôi muốn xem lại các vé đã đặt để tôi có thể theo dõi giao dịch và xem lại mã vé khi cần.

- US12 – Hủy vé (nếu được phép)
Tôi là một khách hàng, tôi muốn yêu cầu hủy vé hoặc đổi suất chiếu trong thời hạn cho phép để tôi có thể điều chỉnh kế hoạch.

User Story Map :

| Hoạt động chính (Backbone) | Bước người dùng | User Stories |
| --- | --- | --- |
| Khám phá phim | Tìm phim theo tên Lọc phim theo thể loại Xem chi tiết phim | US01 US02 US03 |
| Chọn lịch chiếu | Chọn ngày chiếu. Chọn rạp/phòng chiếu. | US04. US05. |
| Đặt vé | Chọn ghế; US06. Xác nhận vé. | US06 US07 |
| Thanh toán | Chọn phương thức thanh toán. Nhận mã QR vé. | US08 US09 |
| Quản lý & thông báo | Nhận thông báo phim mới. Xem lịch sử đặt vé. Hủy vé. | US10. US11 US12 |

PRODUCT BACKLOG

| STT | User Story | Độ ưu tiên | Mô tả ngắn |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | US01 – Tìm kiếm phim | Cao | Tìm phim theo tên |
| 2 | US03 – Xem chi tiết phim | Cao | Trailer, mô tả phim |
| 3 | US04 – Xem lịch chiếu | Cao | Lịch chiếu theo ngày |
| 4 | US06 – Chọn ghế | Cao | Chọn ghế từ sơ đồ |
| 5 | US08 – Thanh toán online | Cao | Ví, thẻ, QR |
| 6 | US09 – Nhận vé điện tử | Cao | Mã QR vé |
| 7 | US02 – Lọc phim theo thể loại | Trung Bình | Lọc danh sách |
| 8 | US05 – Chọn rạp chiếu | Trung Bình | Chọn rạp gần |
| 9 | US07 – Xác nhận vé | Trung Bình | Kiểm tra thông tin |
| 10 | US10 – Thông báo phim mới | Thấp | Thông báo push |

Bài 8 :

BẢNG TỔNG HỢP DAILY SCRUM :

| Thành viên | Hôm qua đã làm | Hôm nay sẽ làm | Trở ngại |
| --- | --- | --- | --- |
| Dev A | API tìm kiếm phim, test Postman | Tích hợp FE, viết unit test | Không |
| Dev B | API lọc theo thể loại, test dữ liệu | Tối ưu query, thêm index | Truy vấn chậm |
| Dev C | API thanh toán, xử lý checksum | Nhận QR, test thanh toán | Lỗi kết nối API |

TỔNG HỢP CÁC TRỞ NGẠI :

| STT | Trở ngại | Nguyên nhân | Giải pháp đề xuất | Người chịu trách nhiệm |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Query lọc phim chậm | Index chưa tối ưu, nhiều JOIN | Thêm index, tối ưu query, cache Redis | Dev B + DBA |
| 2 | Lỗi kết nối API thanh toán | Sai endpoint / timeout | Kiểm tra endpoint, token, log lại request | Dev C + API Team |

Bài 9 :

Cuộc họp Sprint Retrospective (Mô phỏng)

+ Những điều làm tốt

- Hoàn thành tất cả User Stories đúng thời hạn.

- Các thành viên hỗ trợ nhau khi gặp vấn đề kỹ thuật.

- Việc review code diễn ra đều đặn và chất lượng.

- Tinh thần hợp tác tốt trong giai đoạn cuối Sprint.

+ Những điều cần cải thiện

- Thông tin yêu cầu cập nhật không đầy đủ, dẫn đến hiểu sai giữa FE và BE.

- Một số thành viên chưa cập nhật tiến độ công việc lên Sprint Board.

- Daily Scrum bị kéo dài vượt quá 15 phút.

- Chưa có quy trình kiểm thử tích hợp trước khi bàn giao.

+ Nguyên nhân gốc rễ

- Thiếu quy tắc giao tiếp và trao đổi yêu cầu trong nhóm.

- Không có người chịu trách nhiệm chính trong việc kiểm thử tích hợp.

- Sprint Board chưa được ưu tiên cập nhật đúng mức.

- Chưa phân biệt rõ giữa thảo luận kỹ thuật và họp Daily Scrum.

Bài 10 :

Sprint Backlog (Công việc chi tiết)

User Story 1: Tìm kiếm sản phẩm

- Xây dựng giao diện tìm kiếm

- Kết nối với cơ sở dữ liệu để truy xuất sản phẩm

- Tạo bộ lọc tìm kiếm theo danh mục

User Story 2: Lọc sản phẩm theo danh mục

- Tạo API lọc sản phẩm theo danh mục

- Tối ưu truy vấn cơ sở dữ liệu

- Kiểm thử chức năng lọc

User Story 3: Thanh toán trực tuyến

- Tích hợp API thanh toán

- Xử lý mã QR sau thanh toán

- Kiểm thử tích hợp FE-BE

. Phân công công việc và ước lượng thời gian

| Thành viên | Công việc | Ước lượng thời gian |
| --- | --- | --- |
| Lập trình viên A | Xây dựng giao diện tìm kiếm | 16 giờ |
| Lập trình viên B | API lọc sản phẩm + tối ưu DB | 20 giờ |
| Lập trình viên C | Tích hợp API thanh toán | 24 giờ |
| Lập trình viên D | Kiểm thử tích hợp và xử lý lỗi | 16 giờ |

Cuộc họp Sprint Retrospective (Mô phỏng)

3.1. Những điều làm tốt

- Hoàn thành tất cả User Stories đúng thời hạn.

- Các thành viên hỗ trợ nhau khi gặp vấn đề kỹ thuật.

- Việc review code diễn ra đều đặn và chất lượng.

- Tinh thần hợp tác tốt trong giai đoạn cuối Sprint.

3.2. Những điều cần cải thiện

- Thông tin yêu cầu cập nhật không đầy đủ, dẫn đến hiểu sai giữa FE và BE.

- Một số thành viên chưa cập nhật tiến độ công việc lên Sprint Board.

- Daily Scrum bị kéo dài vượt quá 15 phút.

- Chưa có quy trình kiểm thử tích hợp trước khi bàn giao.

3.3. Nguyên nhân gốc rễ

- Thiếu quy tắc giao tiếp và trao đổi yêu cầu trong nhóm.

- Không có người chịu trách nhiệm chính trong việc kiểm thử tích hợp.

- Sprint Board chưa được ưu tiên cập nhật đúng mức.

- Chưa phân biệt rõ giữa thảo luận kỹ thuật và họp Daily Scrum.